АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

06.03.2015 №12

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2015 г.

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 18.02.2015 №32-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2015 г.», распоряжения Администрации Колпашевского района Томской области от 02.03.2015 №68 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2015 году», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2015 года на территории Новогоренского сельского поселения 1.Инженеру по благоустройству (Батищеву О.В.): - Установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к предстоящему половодью. - Организовать с 1 апреля 2015 г. сбор и обобщение информации, оценку складывающейся паводковой обстановки и ежедневно представлять донесение в отдел ГОЧС и БН Администрации Колпашевского района. - Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке жилых домов к половодью 2015 г. - Предусмотреть состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, порядок их применения, порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем. 2.В срок до 1 апреля 2015 г. организовать работу с ПО «Чажемтовское» по созданию запасов продуктов питания и предметов первой необходимости, завоз кормов для сельскохозяйственных животных. 3.Подготовить и держать в технической готовности авто - и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию. 4.В срок до 15 марта 2015 г. разработать и представить на КЧС Колпашевского района план эвакуации населения для подтопляемого населенного пункта – д. Усть-Чая. 5. В срок до 15 марта 2015 г. провести инвентаризацию жилья, находящегося в подтопляемом населенном пункте, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи.

6.Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, улиц и проездов. 7. Инженеру по благоустройству Батищеву О.В. организовать учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период паводка. 8. До 1 апреля 2015 г. подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН донесение о готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод. 9. С 1 апреля 2015 г.организовать временное наблюдение за уровнем рек в период интенсивного снеготаяния . 10. С 1 апреля 2015 г. информировать председателя КЧС Колпашевского района, через отдел ГОЧС и БН Администрации Колпашевского района о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования, при её ухудшении доклад предоставлять немедленно. 11. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение». 12.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения И.А. Комарова