АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 07.03.2013                                                                                                      № 23

# О мерах по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2013 г.

В целях   предотвращения  чрезвычайных ситуаций и снижения экономического ущерба для жителей д. Усть-Чая  в период прохождения  ледохода и половодья  весной 2013 года,

1.Утвердить паводковую комиссию Новогоренского сельского поселения  по подготовке объектов  и жилых домов д. Усть-Чая к половодью 2013г.  в составе:

Председатель:  Глава поселения И.А. Комарова

Заместитель:    Специалист по ЖКХ Батищев О.В.

Члены комиссии:

- Панова Т.В.       –  директор МАОУ «Новогоренская СОШ» (по согл.);

- Майник И.Н.     –  зав. Новогоренским   ФАП (по согласованию);

- Федорова Н.Я.    –  депутат Совета поселения;

- Попиневский Г.В.    –  депутат Совета поселения.

2.Утвердить план основных  мероприятий по организованному  пропуску паводковых  вод в 2013 г. на территории  Новогоренского сельского поселения согласно приложению №1 к настоящему  распоряжению.

3.Администрации Новогоренского сельского поселения:

  - Разработать и передать в отдел ГО ЧС Колпашевского района  план мероприятий по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод.

  - Подготовить и держать в технической готовности авто и плав. средства  для немедленного реагирования  на паводковую ситуацию в д. Усть-Чая.

  - Разработать порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и  средств.

  - Заключить временные договора на выполнение  спасательных работ с владельцами моторных лодок  в д. Усть-Чая, согласно приложению №2 к настоящему  распоряжению.

  - Определить и  подготовить  места   временного отселения  населения

пос. Усть-Чая и места выгона скота на случай большого наводнения.

  - Организовать временный водомерный пост в д. Усть-Чая, согласно приложению №2 к настоящему  распоряжению.

  - Уточнить возможное количество населения, попадающего в зону затопления.

  - Уточнить сведения о местах проживания престарелых, инвалидов, требующих первоочередной помощи.

  - Организовать похозяйственный обход д. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с паводком и проведение инструктажа по правилам  поведения людей в случае затопления.

  - Разработать план эвакуации жителей деревни Усть-Чая при прохождении весеннего половодья приложение №3 к настоящему  распоряжению.

4.Заведующей Новогоренским ФАП в срок до 31 марта 2013 г. решить все вопросы по бесперебойному обеспечению жителей д. Усть-Чая медикаментами на период подтопления территории поселка.

5.Рекомендовать ЧП «Зауэр» обеспечить  готовность теплохода с паромом для  выполнения  спасательных работ  на случай резкого затопления  д. Усть-Чая (на договорной основе).

6.Директору МАОУ «Новогоренская СОШ» до 15 апреля 2013 г. решить все организационные вопросы  по расселению обучающихся 9 - го класса из          д. Усть-Чая в д. Новогорное на случай большого  наводнения.

7.Заседание паводковой комиссии проводить по мере необходимости, а в случае ЧС – немедленно.

8. Контроль за  исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава поселения                                                                         Комарова И.А.

Приложение №1  к  распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

№23 от 07марта 2013                                                                                Глава Новогоренского

сельского поселения

Председатель КЧС

__________ И.А. Комарова

ПЛАН

мероприятий  по предупреждению последствий

затопления  д. Усть-Чая  весной 2013 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести рабочее совещание с руководите- телями учреждений и предприятий д. Новогор- ное и д. Усть-Чая для определения состава сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможных ЧС, порядок применения, зоны ответственности | До 25.03.2013 г. | И.А. Комарова |
| 2. | Провести похозяйственный обход жителей д. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | До 20.03.2013 г. | И.А. Комарова О.В.Батищев |
| 3 | Определить и подготовить места для возможного временного размещения людей и с/х животных из зоны предполагаемого затопления | До 01.04.2013 г. | О.В.Батищев |
| 4 | Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территории д. Усть-Чая, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоемы | До 01.04.2013 г. | О.В.Батищев |
| 5 | Решить вопрос о создании запаса продуктов первой необходимости в Усть-Чаинском магазине на случай затопления территории деревни | До 01.04.2013 г. | И.А. Комарова В.Г. Гришаев |
| 6 | Решить вопрос о способе завоза хлеба на случай затопления территории д. Усть-Чая | До 20.03.2013 г. | И.А. Комарова В.Г. Гришаев |
| 7 | Заключить договора с двумя владельцами моторных лодок для использования их в раз- личных нештатных ситуациях, связанных с за- топлением д. Усть-Чая. | До 05.03.2013г. | И.А. Комарова |
| 8 | Создать в д. Новогорное экстренный запас бензина, диз. топлива и масла на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с наводнением. | До 15.04. 2013 г. | Батищев О.В. |
| 9 | Решить вопрос о создании экстренного запаса необходимых медикаментов в Новогоренском ФАП для жителей д. Усть-Чая | До 25.04. 2013 г. | И.Н. Майник |
| 10 | Организовать работу временного водомерного поста в д. Усть-Чая, организовать передачу информации с данного водомерного поста дежурному диспетчеру администрации Колпашевского района | До 01.04. 2013 г. | Батищев О.В. |
| 11 | Заключить с ЧП «Зауэр» договор на использо- вание его теплохода и парома на случай экстренной эвакуации людей и скота из дер. Усть-Чая | До 25.04. 2013 г. | И.А. Комарова |
| 12 | Подготовить и держать в технической готов- ности автотранспортные средства, а также лю- бые плавсредства населения д. Усть-Чая для немедленного реагирования на паводковую ситуацию | До 20.04.2013 г. | О.В. Батищев |
| 13 | Составить списки больных и престарелых граждан д. Усть-Чая, требующих первоочеред- ной помощи на случай экстренного затопле- ния деревни. | До 20.04.2013 г. | Т.А. Кужаева |
| 14 | Организовать учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период паводка | До 01.04.2013 г. | О.В. Батищев |
| 15 | Разработать и предоставить на КЧС Колпашевского района план эвакуации населения из подтопляемой д. Усть-Чая | До 01.04.2013 г. | О.В. Батищев |

Приложение №2  к  распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

№23 от 07марта 2013

СПИСОК

паводковой  комиссии Новогоренского сельского поселения:

И.А. Комарова      -  председатель -  Глава  Новогоренского поселения;

О. В. Батищев       -  заместитель -  специалист по ЖКХ  поселения;

Панова Т.В.          -  директор МАОУ «Новогоренская СОШ»;

Майник И.Н.        -  зав. Новогоренского ФАП;

Федорова Н.Я.      -  депутат Совета поселения;

Попиневский Г.В. -  депутат Совета поселения.

## СОСТАВ

водомерного  поста  в  д. Усть-Чая

- Пост №1  - Попиневский Геннадий Васильевич; тел. 9-41-02

СПИСОК

владельцев рабочих (исправных) моторных лодок в д. Новогорное

- Добрычев В.А.

- Понькин С.С.

Приложение №3  к  распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 07.03. 2013 г.   №23

ПЛАН

эвакуации  жителей  деревни  Усть-Чая  при  прохождении  весеннего  половодья.

1.Деревня  Усть-Чая  расположена  на  левом  берегу  р. Чая  в  месте  впадения  р. Чая  в  р. Обь.  Удаление  от  г. Колпашево – 50 км.

Усть-Чая  связана  с  административным  центром  поселения,  д. Новогорное,  автодорогой  с  гравийным  покрытием  длиной  2750 м.  В  большую  воду  дорога  местами  переливается  водой.

Деревня Усть-Чая  делится  на две  половины  озером, которое  с  прибытием  воды  соединяется  с  р.Чая  и  делает  проезд  автотранспорта  в  магазин  и  вторую  половину  деревни  невозможным. Вся  деревня  обвязана  тротуарами  и  двумя  наплавными  мостиками  через  озеро, по  которым  жители  перемещаются  внутри  деревни  во  время  половодья.  В большую  воду д. Усть-Чая  связана  с  д. Новогорное  водными  протоками, по  которым  возможен  проезд  моторных  лодок,  обласков.

2.Наводнение  двухгодичной  давности  население  д. Усть-Чая  пережило  без  особых  проблем.  Эвакуировать  никого  не  пришлось. Вода  поднялась  над  полом  на  несколько сантиметров  в  трех  квартирах. Подполья  во  всех  квартирах  весной  заливаются  водой, что  заставляет  жителей  доставать  на  верх  картофель  и  все  заготовки. С  уходом  воды

фундаменты  домов  (где  они  есть)  размываются, косятся, дома  садятся, стены  гниют.

Большую  часть  населения  составляют  малодееспособные  пожилые  люди.                           У  населения мал  запас  пиломатериалов, необходимых  для  подъема  мебели  в  квартирах  на  случай  затопления,  для  устройства  мостиков  и  переходов  внутри  усадеб, мал  запас  плавсредств. На  случай  очень  большой  воды (уровень  1979 г.)  большую  часть  населения  придется  эвакуировать.  Скот  имеется  только  в  трех  хозяйствах, которые  располагают  оставшимися  со  времен  больших  наводнений  старыми  плавучками. Но  в  случае  очень  большой  воды  скот  придется  тоже  эвакуировать.

3.Поквартирный  список  населения  прилагается.

4.В  качестве  мест  эвакуации  населения  предусматривается  здание  СКДЦ (40 чел.),   родственники, знакомые.

5.В  качестве  мест  сбора  при  эвакуации  определили  ул. Колхозную д. 6 (вывоз  катером  с  паромом  И.П. Зауэр Э.М.),  район  магазина  Райпо  (вывоз  автотранспорто Администрации  поселения).  Ответственный  за  проведение  эвакуации  - специалист Администрации  Батищев О.В.

6.При  невозможности  организовать  охрану  имущества  граждан, оставленное  жилье будет закрываться  на  замки.

7.Заключены договора  с  владельцами  моторных  лодок  Понькиным С.С. и  Добрычевым В.А.  на  привлечение  их  с  транспортом, в  случае  необходимости, для  эвакуации  населения и  других  нужд.

Администрация Колпашевского района

Заместителю Главы района

по безопасности, ГО и ЧС

А.Л. Пудовкину

В связи с подготовкой к паводку 2013 года предоставляем Вам следующие сведения:

- Председатель КЧС поселения – И.А. Комарова;       9-41-36; дом. 9-41-46

- Зам. председателя КЧС поселения – О.В. Батищев;   9-41-36; дом. 9-41-56

Данные по населенному пункту д. Усть-Чая, попадающему в зону затопления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проживающее население (чел.) в т.ч. детей | Эвакуируемое население (человек) | Кол-во вывозимого с/х скота (голов) | Критический уровень воды (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них детей |  | Начинается подтопление | Затопление |
| 1. | д. Усть-Чая | 6 -шк. возрас. 7-дошк. возр. | 69 | 13 | 12 | 860 | 900 |

Данные по возможному отселению жителей пос. Усть-Чая,

подлежащего  затоплению в период паводка 2013 г.

| Наименован. территории | Численность населения | Куда планируется эвакуация и прогнози-руемый срок врем. размещен. | Расстоя- ние, на которое планир. эвакуац. км | Река, площадь зоны наводн. (подтоп- ления, га) | Кол-во вывозим., выводим. с/х скота. Место его эвакуац. | Ф.И.О. нач. штаба и председ. эвакуац. комиссии и контакт. телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проживает на данной терри-тории взр./дет | Всего планир. эвакуи- ровать взр/дет | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | транспортом | Пешим поряд- ком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | автом. | водн. |  |  |  |  |  |  |
| д.Усть-Чая | 97 /15 | 56/13 | 50 | 19 |  | д.Новогор- ное 15 дней | 3 км | р. Обь 24 га | 12 голов д. Ново-горное | Комарова И.А. 9-41-36 9-41-46 |

СМЕТА

необходимых  затрат на предупредительные мероприятия по защите   населения д. Усть-Чая  на случай наводнения весной 2013 года.

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объём | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запас бензина для моторных лодок по договорам | литр | 200 | 5560 |
| 2. | Запас диз. топлива для теплохода и трактора | литр | 400 | 12160 |
| 3. | Запас плахи обрезной | м3 | 2 | 11000 |
|  | Итого: |  |  | 28720 рублей |

# Глава поселения                                                                           И.А. Комарова