АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

#  04.03.2022 № 9

# О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2022 г.

 В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2022 г. для жителей д. Усть-Чая

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2022 году (далее - План) согласно приложению.
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию Новогоренского сельского поселения по подготовке объектов и жилых домов д. Усть-Чая к половодью в составе:

Председатель: Глава поселения И.А. Комарова

Заместитель: заместитель Главы поселения – управляющий делами Мальсагова Н.Н.

Члены комиссии:

- Майник И.Н. – фельдшер Новогоренского ФАПа, (по согл.);

- Петрова А.Н. – депутат Совета поселения (по согласованию);

- Кривошеина Т.Ю. – депутат Совета поселения (по согласованию).

1. Администрации Новогоренского сельского поселения:
	1. До 1 апреля 2022 г. подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского донесение о готовности муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к пропуску паводковых вод.
	2. С 10 апреля 2022 года ежедневно информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района, через отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района, о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования «Новогоренское сельское поселение», при ухудшении доклад предоставлять немедленно.
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения Комарова И.А.

Приложение №1 к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

 от 04.03.2022 № 9

 **ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п |  **Мероприятия**  |  **Срок****исполнения** | **Ответственные** | **Отметка о** **выполнении** |
|  1. | Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке различного рода объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов к половодью 2020 года | до 09.03.2022 | Комарова И.А |  |
|  2. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | до 16.03.2022 | Батищев О.В. |  |
|  3. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи д. Усть-Чая | до10.03.2022 | Батищев О.В. |  |
|  4. | Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территории д. Усть-Чая, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы  | до 01.04.2022 | Батищев О.В. |  |
|  5. | Разработать и представить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского района план эвакуации населения ежегодно подтопляемого населенного пункта – д. Усть-Чая. | до 16.03.2022 | Батищев О.В. |  |
|  6. | Уточнить (разработать) паспорт безопасности д. Усть-Чая, попадающую в зону вероятного затопления (подтопления) | до 15.03.2022 | Батищев О.В. | Комарова И.А. |
|  7. | Провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемого населенного пункта в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи.  | до 01.04.2022 | Батищев О.В. |  |
|  8.  | Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов | до 16.03.2022 | Батищев О.В. |  |
|  9. | Провести похозяйственный обход жителей пос. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | до 16.03.2022 | Батищев О.В. |  |
| 10. | Организовать контроль за проведением санитарно- эпидемиологических мероприятий в подтапливаемом населенном пункте, в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемом населенном пункте | постоянно в течение паводко- опасного периода | Батищев О.В. |  |
|  11. | Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, заключить договора с двумя владельцами маломерных судов (моторных лодок) для использования их в различных нештатных ситуациях, связанных с подтоплением д. Усть-Чая. | до 16.03.2022 | Батищев О.В. |  |
|  12. | Организовать завоз и создание резерва горюче-смазочных материалов (бензина, диз. топлива и масла) в д. Новогорное для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | до 25.03. 2022 | Батищев О.В. |  |
|  13. | Решить вопрос о создании экстренного запаса необходимых медикаментов в Новогоренском ФАП для жителей д. Усть-Чая | до 06.04. 2022 | И.Н. Майник, фельдшер Новогоренского ФАПа |  |
|  14. | Организовать работу временного водомерного поста в подтапливаемом населенном пункте (д. Усть-Чая), организовать передачу информации с данного поста оперативному дежурному ЕДДС Колпашевского района | до 01.04.2022 | Батищев О.В. |  |
|  15. | Взять на учёт всех владельцев моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное | до 31.03.2022 | Батищев О.В. |  |
|  16. | Заключить с ИП «С.И. Гузеев» договор на использование его теплохода и парома на случай экстренной эвакуации людей из д. Усть-Чая | до 31.03.2022 | Комарова И.А. |  |
|  17. | Составить списки больных и престарелых людей д. Усть-Чая, требующих первоочередной помощи на случай экстренного затопления деревни | до 17.04.2022 | Комарова И.А. |  |
| 18. | Организовать подвоз чистой питьевой воды в населенный пункт – в д. Усть-Чая | По отдельному графику (по необходимости) | Комарова И.А. |  |
| 19. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 01.04.2022 |  Комарова И.А. |  |
| 20. | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в д. Усть-Чая, находящейся в зоне ежегодного подтопления. | Постоянно | Комарова И.А. |  |

Приложение №2 к постановлению

 Администрации Новогоренского

 сельского поселения

 от 04.03.2022 № 9

**СПИСОК**

**оперативно-хозяйственной комиссииНовогоренского**

 **сельского поселения:**

 1. И.А. Комарова - председатель - Глава Новогоренского поселения;

 2. Н.Н. Мальсагова - заместитель Главы поселения- управляющий делами;

 3. Майник И.Н. - фельдшер Новогоренского ФАПа;

 5. Петрова А.Н. - депутат Совета поселения;

 6. Кривошеина Т.Ю. – депутат Совета поселения.

**СОСТАВ**

**водомерных постов в д. Усть-Чая**

1. Пост №1 - Егорова Юлия**;** тел. 9-41-22

**СПИСОК**

**владельцев рабочих (исправных) моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное**

1. Мурзин А.В.
2. Добрычев В.А.

**Администрация Колпашевского района**

 **Председателю КЧС и ПБ**

 **В связи с подготовкой к паводку 2022 года предоставляем Вам следующие сведения:**

 **- Председатель КЧС поселения – И.А. Комарова; 9-41-36; дом. 9-41-46**

**- Зам. председателя КЧС поселения – О.В. Батищев; 9-41-36; дом. 9-41-56**

**Данные по населенному пункту, попадающему в зону затопления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Наименование**  **населенного** **пункта** | **Проживающее** **население** **(чел.)****в т.ч. детей** | **Эвакуируемое население** **(человек)** |  **Кол-во****вывозимого****с/х скота** **(голов)** | **Критический уровень** **воды (см)** |
|  **всего** | **из них детей** | **Начинается****подтопление** | **Затопление** |
| **1.** | **д. Усть-Чая** | **23** |  **23** |  |  |  **860** |  **900** |

**Данные по возможному отселению жителей д. Усть-Чая,**

 **подлежащего затоплению в период паводка 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименован.** **территории** |  **Численность населения** |  **Куда** **планируется****эвакуация****и прогнози-руемый****срок врем.****размещен.** | **Расстоя-****ние, на** **которое****планир.****эвакуац.** **км** | **Река,****площадь****зоны****наводн.****(подтоп-****ления,** **га)** | **Кол-во****вывозим.,****выводим.****с/х скота.****Место****его** **эвакуац.** | **Ф.И.О.****нач. штаба****и председ.****эвакуац.****комиссии****и контакт.****телефон** |
|  **Всего проживает на данной****терри-тории****взр./дет** |  **Всего****планир.****эвакуи-****ровать****взр/дет** |  **В том числе** |
|  **транспортом** | **Пешим****поряд-****ком** |
| **автом.** | **водн.** |
| **д. Усть-Чая** |  **23** | **23** |  **17** |  **6** |  | **д.Новогор-** **ное** **15 дней** | **3 км** | **р. Обь****24 га** |  | **Комарова И.А.** **9-41-36** **9-41-46** |

**СМЕТА**

**необходимых затрат на предупредительные мероприятия по защите населения д. Усть-Чая на случай наводнения весной 2022 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Наименование работ и затрат** |  **Ед. изм.** |  **Объём** | **Стоимость, руб.** |
|  1. | Запас бензина для моторных лодок по договорам | литр | 200 | 9200 |
|  2. | Запас диз. топлива для теплохода и трактора | литр | 100 | 5000 |
|  3. | Запас плахи обрезной для ремонта тротуаров | м3 | 2 | 32000 |
|  | Итого: |  |  | 29600 рублей |
|  |

**Глава поселения И.А. Комарова**

**ПЛАН**

**эвакуации жителей деревни Усть-Чая при прохождении**

 **весеннего половодья.**

1.Деревня Усть-Чая расположена на левом берегу р. Чая в месте впадения р.Чая в р. Обь. Удаление от г. Колпашево – 50 км. Усть-Чая связана с административным центром поселения, д. Новогорное, автодорогой с гравийным покрытием длиной 2750 м. В большую воду дорога местами переливается водой.д. Усть-Чая делится надве половины озером, которое с прибытием воды соединяется с р. Чая и делает проезд автотранспорта во вторую половину деревни невозможным. Вся деревня обвязана тротуарами и двумя наплавными мостиками через озеро, по которым жители перемещаются внутри деревни во время половодья. В большую воду д. Усть-Чая «связана» с д. Новогорное водными протоками, по которым возможен проезд моторных лодок, обласков.

2. Последнее большое наводнение население д. Усть-Чая пережило без особых проблем. Эвакуировать никого не пришлось. Вода поднялась над полом на несколько сантиметров в трех квартирах. Подполья во всех квартирах весной заливаются водой, что заставляет жителей доставать наверх картофель и все заготовки. С уходом воды фундаменты домов (где они есть) размываются, косятся, дома садятся, стены гниют.

Большую часть населения составляют малодееспособные пожилые люди. У населения мал запас пиломатериалов, необходимых для подъема мебели в квартирах на случай затопления, для устройства мостиков и переходов внутри усадеб, мал запас плавсредств. На случай очень большой воды (уровень 1979 г.) большую часть населения придется эвакуировать. Скота в д.Усть-Чая в частных подворьях не осталось.

 3.Поквартирный список населения прилагается.

4.В качестве мест эвакуации населения предусматривается здание МАОУ Новогоренская СОШ (24 чел.), родственники, знакомые.

5.В качестве мест сбора при эвакуации определили ул. Колхозную, д.6 (вывоз катером с паромом И.П. Зауэр Э.М.), район бывшего магазина Райпо (вывоз автотранспортом Администрации поселения). Ответственный за проведение эвакуации - специалист Администрации Батищев О.В.

6.При невозможности организовать охрану имущества граждан, оставленное жилье будет закрываться на замки.

7.Заключены договора с владельцами моторных лодок МурзинымА.В. на привлечение их с транспортом, в случае необходимости, для эвакуации населения и других нужд.

**СПИСОК НАСЕЛЕНИЯ д. УСТЬ-ЧАЯ (паводок 2022)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.** | **АДРЕС** |  |
| 1 | Свириденко Ал-др Александрович | Трудовая - 1 |  |
| 2 | Белова Ирина Юрьевна | Трудовая - 1 | инвалид |
| 3 | Басалаев Николай Алексеевич | Трудовая 3 кв.2 | пенсионер |
| 4 | Оконешников Владимир Дмитр. | Трудовая 4 кв.1 | пенсионер |
| 5 | Аржанников Николай Павлович | Трудовая 10 | пенсионер |
| 6 | Ашадзе Ирина Егоровна | Трудовая 19  | пенсионер |
| 7 | Коновалов Анатолий Петрович | Трудовая 21 кв.2  |  |
| 8 | Собянин Олег Николаевич | Трудовая 22 кв.1  | пенсионер |
| 9 | Кужаева Татьяна Анатольевна | Кооперативная 1/1 кв.2 |  |
| 10 | Щукина Елена Валерьевна | Кооперативная 10 |  |
| 11 | Мальцева Татьяна Степановна | Рабочая 6 кв.2 | пенсионер |
| 12 | Шиндин Виктор Владимирович | Пер. Советский 5 |  |
| 13 | Макарова Ольга Васильевна | Пер. Советский 5 | пенсионер |
| 14 | Копылова Галина Константиновна | Рабочая 13 кв.2 | пенсионер |
| 15 | Копылов Алексей Николаевич | Рабочая 13 кв.2 |  |
| 16 | Куликов Михаил Васильевич | Рабочая 15 кв.2 | пенсионер |
| 17 | Куликова Галина Михайловна | Рабочая 15 кв.2 | пенсионер |
| 18 | Мурзин Алексей Валерьевич | Колхозная 1 |  |
| 19 | Попиневский Геннадий Васильевич | Колхозная 3 кв.1 | пенсионер |
| 20 | Попиневская Людмила Егоровна | Колхозная 3 кв.1 | пенсионер |
| 21 | Брагин Николай Петрович | Колхозная 5 кв.1 | пенсионер |
| 22 | Егоров Владимир Аркадьевич | Колхозная 6 |  |
| 23 | Егорова Юлия Витальевна | Колхозная 6 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |